Zápis z jednání výboru Společenství č.p. 1276 ve Zlíně ze dne 14. 12. 2010

Přítomni :

Jiří Daněk – byt č. 510

Jan Vaněk – byt č. 410

Martin Foltýn – byt č. 204

Tomáš Slovák – byt č. 701

Adéla Hanáčková – byt č.408

Pavla Kadlčková – byt č.900

Milan Kostka – byt č.501

- Nabídka na obnovení společné TV antény – zodp. TS

- realizace do 20.12. 2010 dle klimatických podmínek, zajištění signálu do současných rozvodů, příjem v digitální kvalitě ( 3 plexy )...nabídka programů bude umístěna na nástěnce ve vestibulu

- Výměna čidel pro měření tepla v domě – zodp. PK (JD)

- souhlas vyjádřilo 57% (tj. 66.bytů) ke dnešnímu datu, investice byla schválena

- realizace po ukončení topné sezony

- podrobné info na schůzi společenství vlastníků

- Nabídka na výměnu oken – zodp. MF (PK)

- příprava výběrového dotazníku vč. orientační dispozice okenních prvků

- výběr vhodných subjektů pro realizaci výměny oken

- příprava podkladů pro orientační kalkulaci dotačního programu „Zelená úspora“

- Výtahy – zodp. TS

- zajištění pouze servisní služby – seznam výkonů v rámci této činnosti

- společnost Ganas, měsíční servis 1640,-Kč bez DPH, akutní výjezdy do 1hod, základní sazba je 320,- Kč

- Účet – zodp. JV

- založen běžný a spořící účet – FioBanka,

- dispoziční právo má RF

- Dodavatele elektriky – zodp. JV

- výběr Nano Energies, která bude poskytovatel od roku 2011

- Služby domovníka a úklidové služby – zodp. JV a MF

- domovnické služby – využít nabídky domovník, který zajišťuje i chod v MSD I.

- nástup od 1.1.2011

- náplň práce bude zajišťovat TS a MF na základě požadavků ve schránce Domovník a pravidelnou kontrolou TS a MF – 1x týdně

- Shromáždění vlastníků

- program a termín schůzky cca únor až březen

- Domluvena schůzka s SDZ na odečet fakturačních měřidel ve společných prostorách – 29.12.

- Odečet vodoměrů v jednotlivých bytech – poslední týden v roce

Ve Zlíně dne 14.12.2010