Zápis z jednání výboru Společenství č.p. 1276 ve Zlíně ze dnů 9.4, 23.4, 7.5,  16.7 a 30.7. 2013

Přítomni :

Jiří Daněk – byt č. 510

Jan Vaněk – byt č. 410

Martin Foltýn – byt č. 204

Tomáš Slovák – byt č.701

Adéla Hanáčková – byt č.408

- Práce na oknech o státních svátcích

  - Dle harmonogramu

- Oprava nefunkčních zvonků

- Nezamykání sklepa

  - Instalace „koule“ na vstupní dveře do sklepa

- Vyúčtování tepla a vody

  - Předání vlastními silami

- Mimořádný úklid při výměně oken

  - Zajistí domovník nad rámec svých povinností – placeno dle hodin

- Padající úlomky při výměně nad vstupy

  - Urgování dodavatele na zajištění bezpečnosti, požadavek na zábrany

- Požár v 7. patře

  - Pravidelná kontrola podkladových kartonů, bezpečnost práce

- Řešení výměny oken v 10. patře

  - Způsob výměny, související stavební úpravy

- Oprava časovače chodba 2. patro

- Úprava okolí domu

  - Intervence u nám. primátora

- Řešení oken ve spol. prostorách

  - Výběr profilu, materiálu a řešení

  - Řešení vstupních prostor

  - Podání ZS

- Dodatek ke smlouvě o dílo (výměna oken 10. patro)

- Řešení výkalů a nepořádku na střeše

  - Upozorněny dotčené osoby

  - Při výměně oken v 10. patře budou instalovány zábrany

- Úklid kartonů a věcí po výměně oken

- Odplombované hasící kiosky

  - Po výměně oken na chodbách budou vyčištěny a zaplombovány

- Optika do domu

  - Zvážení jednotných rozvodů – nejsou finance

Ve Zlíně dne 30.7.2012