Zápis z jednání výboru Společenství č.p. 1276 ve Zlíně ze dne 26. 9. 2012

Přítomni :

Jiří Daněk – byt č. 510

Jan Vaněk – byt č. 410

Martin Foltýn – byt č. 204

Tomáš Slovák – byt č.701

Adéla Hanáčková – byt č.408

- Výměna okenních výplní

- dne 22.9.2012 jsme obdrželi finální kalkulaci na bytovou jednotku č.510 dle požadavků NPÚ a MMZ – odboru kultury

- oproti původnímu návrhu došlo k nárůstu kalkulace o cca 30%, které bylo způsobeno změnou profilu, detailním zaměřením, změnou okenní výplně, vytvořením imitace větrací mřížky nad oknem

Způsoby financování

- model Jiří Daněk – půjčka

- model Jan Vaněk – příspěvek z FO

- Zateplení stěny společné chodby mezi sklepním prostorem a 2NP, zateplení prostoru stropu v elektrorozvodně – chybí radiátor

- Problémy s radiátory – návod na obsluhu

Ve Zlíně dne 26.9.2012