**Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků 1276 Zlín ze dne 6.9.16**

Přítomni :

Jiří Daněk – byt č. 510

Jan Vaněk – byt č. 410

Martin Foltýn – byt č. 204

Milan Kostka – byt č. 501

Adéla Hanáčková – byt č. 408

Milada Kalinová – byt č. 310

1. **Balkony**
	* Předvybrána firma ochotná realizovat balkony
	* Bude vyžádána projektová dokumentace a předběžný rozpočet
	* Za další jednání zodpovědní M.Kostka, M.Foltýn
2. **Výtahy**
	* J. Daněk pověřen přípravou průzkumu trhu pro případnou realizaci
	* Zodpovědný J. Daněk
3. **Odsouhlasení nového rozvodu sklep, chodba**
	* Probíhá montáž rozvaděče
	* M. Kostka oznámí termín odpojení spol. prostor Městu Zlín
	* Oslovení na nabídku návrhu osvětlení sklepní chodby na čidla, podle ceny bude rozhodnuto o případné variantě

**Ve Zlíně dne 6.9.2016**