Čerpání úvěru

Faktura za byt č. 510                                   94 192

patro     9                                  849 202

patro 6, 7, 8                           2 448 535

patro 4, 5                               1 604 212

patro 2, 3                               1 347 713

patro  10                                   340 064

c e l k e m                                               6 683 918

Faktury za více práce                                  29 630

44 305

37 784

28 063

c e l k e m                                                 139 782

Faktury stavební dozor                               15 730

15 730

47 190

42 350

c e l k e m                                                 121 000

Vyčerpáno celkem                                6 944 700

zbývá dočerpat                                          55 300